# 02 — Definición del Alcance

| Proyecto | Sistema de Asistencias Digital con Reconocimiento Facial |
| --- | --- |
| Documento | 02 — Definición del Alcance del Proyecto |
| Materia | Prácticas Profesionalizantes III — CENT35 |
| Ubicación | Provincia de Tierra del Fuego, Argentina |
| Autor | Francisco Quiroga |

## 1. Contexto y Problema

### 1.1. Situación actual

El control de asistencia de docentes en las instituciones educativas de nivel superior de la provincia se realiza de forma manual, mediante planillas en papel donde los docentes firman al llegar. Este método presenta:

Falta de confiabilidad: depende de la buena fe del docente y de la verificación manual del personal administrativo.

Posibilidad de falsificación: las firmas pueden ser adulteradas o registradas por terceros (suplantación de identidad).

Dificultad para generar estadísticas y reportes en tiempo real.

Proceso lento y propenso a errores al digitalizar los datos a posteriori.

### 1.2. Solución propuesta

Un sistema web multi-tenant que automatiza el registro de asistencia docente mediante reconocimiento facial, eliminando la suplantación de identidad y agilizando el control. Una cámara web fija (sala de profesores o secretaría) detecta al docente, lo identifica contra su modelo biométrico cifrado y registra la asistencia automáticamente con su estado (presente, tarde o ausente).

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web multi-tenant de registro de asistencia docente con reconocimiento facial automático que garantice la veracidad de los registros, elimine la suplantación de identidad y provea herramientas de gestión y reportes para el personal administrativo de instituciones de nivel superior.

### 2.2. Objetivos específicos

Implementar un módulo de reconocimiento facial open source en Java que identifique unívocamente a cada docente sin almacenar fotografías.

Diseñar un flujo de toma de asistencia automatizado que detecte al docente, determine materia/horario y registre el estado con la hora exacta.

Desarrollar la gestión administrativa (CRUD con borrado lógico) de docentes, carreras, materias, comisiones y horarios.

Implementar carga manual de asistencia como respaldo ante fallas del reconocimiento, con registro del responsable y el motivo.

Construir un módulo de reportes con filtros y exportación.

Diseñar una arquitectura multi-tenant con aislamiento total entre instituciones.

Implementar un sistema de roles y permisos jerárquicos.

Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 25.326 y la Resolución AAIP

255/2022 sobre datos biométricos, incluyendo el consentimiento informado.

## 3. Alcance de la Primera Entrega

**Enfoque metodológico.** Según el requerimiento **RNF-25**, el sistema se desarrolla en **etapas incrementales por prototipos funcionales**. La primera entrega corresponde al **hito inicial** del cronograma (6 sprints: abril–junio 2026). En consecuencia, un subconjunto de requerimientos quedó deliberadamente **planificado para iteraciones siguientes** (backlog), lo cual constituye una decisión de gestión de alcance y no un incumplimiento. La sección 4 detalla la trazabilidad requerimiento por requerimiento.

### 3.1. Dentro del alcance (entregado en el hito 1)

Núcleo del negocio:

Reconocimiento facial completo: registro del modelo (grabación por webcam,

entrenamiento LBPH local, cifrado AES, sin almacenar imágenes), re-registro

e identificación en vivo.

Pase de asistencia automático: identificación → determinación de

comisión/horario en curso → clasificación PRESENTE/TARDE → registro

idempotente.

Carga manual de asistencia con catálogo de motivos y trazabilidad.

Justificación de ausencias.

Listado de asistencias del día con AUSENTES calculadas.

Reportes filtrables con exportación a CSV (compatible con Excel).

Gestión y seguridad:

Autenticación con Spring Security (sesión HTTP) y BCrypt.

Roles INSTITUCION y ADMIN con control de acceso.

Multi-tenancy con aislamiento total entre instituciones (triple defensa).

CRUD de usuarios administradores y edición de la institución.

CRUD académico completo: carreras, materias, comisiones, horarios + grilla

semanal.

CRUD de docentes.

Cumplimiento legal:

Consentimiento biométrico versionado con auditoría forense (IP, User-Agent),

otorgamiento y revocación.

Datos biométricos cifrados; sin fotografías.

### 3.2. Fuera del alcance del hito 1 (backlog planificado)

Los siguientes requerimientos quedaron planificados para iteraciones

posteriores:

| Funcionalidad diferida | Requerimiento | Motivo de la postergación |
| --- | --- | --- |
| Exportación a PDF | RF-31 | Se priorizó CSV (cubre la necesidad inmediata de reportes en Excel). PDF requiere librería adicional (iText/OpenPDF). |
| Exportación nativa a Excel .xlsx | RF-32 | El CSV generado abre correctamente en Excel; el .xlsx nativo se difiere. |
| Visualizaciones gráficas en reportes | RF-33 | Requiere librería de charts; no crítico para el MVP. |
| Reporte por carrera | RF-29 | El reporte filtra por docente, materia, estado y método; el agrupamiento por carrera se difiere. |
| Módulo de auditoría (escritura y consulta) | RF-34, RF-35, RF-36 | La tabla y el diseño existen en la BD; la captura automática de eventos se difiere a la siguiente iteración. |
| Dashboard con métricas en vivo | RF-37 | Existe pantalla de inicio; el dashboard con indicadores del día está diseñado en el prototipo y se difiere su implementación. |
| Modo claro conmutable | RNF-22 | Se entregó el modo oscuro (por defecto); el conmutador a modo claro se difiere. |
| Alta de nuevas instituciones por UI | RF-05 | La edición de la institución propia está; el alta de instituciones nuevas se realiza por carga inicial (seed), no por interfaz. |

### 3.3. Exclusiones permanentes (no forman parte del proyecto)

Aplicación móvil nativa (el sistema es web, optimizado para escritorio —

RNF-23).

Integración con sistemas externos de RR.HH. o liquidación de sueldos.

Reconocimiento facial sin consentimiento previo (prohibido por normativa).

## 4. Matriz de Trazabilidad (Requerimiento → Estado)

Leyenda: ✅ Implementado · 🟡 Parcial · 🔜 Backlog (planificado)

### 4.1. Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Inicio de sesión | ✅ | Spring Security, sesión HTTP |
| RF-02 | Gestión de contraseñas | ✅ | Cambio de contraseña + política de longitud mínima |
| RF-03 | Control de acceso por rol | ✅ | @PreAuthorize por rol |
| RF-04 | Aislamiento multi-tenant | ✅ | TenantContext + filtro Hibernate + validación en servicios |
| RF-05 | Alta de institución | 🟡 | Edición de la propia institución sí; alta de nuevas por seed, no por UI |
| RF-06 | CRUD de administradores | ✅ | Módulo Usuarios |
| RF-07 | CRUD de docentes | ✅ | Con borrado lógico |
| RF-08 | Registro del modelo facial | ✅ | Webcam + LBPH + cifrado, sin imágenes |
| RF-09 | Re-registro facial | ✅ | Da de baja el modelo anterior |
| RF-10 | Consentimiento informado | ✅ | Versionado, con auditoría forense |
| RF-11 | Gestión de carreras | ✅ | CRUD con borrado lógico |
| RF-12 | Gestión de materias | ✅ | Con carrera y docente titular |
| RF-13 | Gestión de comisiones | ✅ | Con docente asignado |
| RF-14 | Gestión de horarios | ✅ | Con día, horas y tolerancia |
| RF-15 | Captura de video en vivo | ✅ | getUserMedia (navegador) |
| RF-16 | Detección e identificación facial | ✅ | OpenCV/LBPH con umbral configurable |
| RF-17 | Registro automático de asistencia | ✅ | Idempotente |
| RF-18 | Determinación automática de materia/horario | ✅ | Cruce hora actual con horarios |
| RF-19 | Clasificación del estado | ✅ | PRESENTE/TARDE; AUSENTE calculada al listar |
| RF-20 | Retroalimentación visual | ✅ | Recuadro verde/amarillo/rojo + nombre |
| RF-21 | Registro de metadatos | ✅ | Fecha, hora, docente, comisión, estado, método, confianza |
| RF-22 | Carga manual de asistencia | ✅ | Con catálogo de motivos |
| RF-23 | Motivo de carga manual | ✅ | Opciones predefinidas + texto libre |
| RF-24 | Trazabilidad de carga manual | ✅ | Usuario + fecha + motivo |
| RF-25 | Clasificación de ausencias | 🟡 | Derivada: ausencia con justificación = justificada |
| RF-26 | Justificación de ausencias | ✅ | Sobre ausencias persistidas (las calculadas se cargan manual primero) |
| RF-27 | Reporte por docente | 🟡 | Vía filtro por docente en el reporte general |
| RF-28 | Reporte por materia | 🟡 | Vía filtro por materia en el reporte general |
| RF-29 | Reporte por carrera | 🔜 | No hay filtro/agrupamiento por carrera |
| RF-30 | Filtros avanzados | 🟡 | Rango de fechas sí; filtro por día/mes específico, diferido |
| RF-31 | Exportación a PDF | 🔜 | Se entregó CSV |
| RF-32 | Exportación a Excel (.xlsx) | 🟡 | CSV compatible con Excel; .xlsx nativo diferido |
| RF-33 | Visualizaciones gráficas | 🔜 | Sin gráficos en esta entrega |
| RF-34 | Registro de auditoría | 🔜 | Tabla diseñada; escritura diferida |
| RF-35 | Historial de acciones | 🔜 | Depende de RF-34 |
| RF-36 | Consulta de auditoría | 🔜 | Depende de RF-34 |
| RF-37 | Dashboard | 🟡 | Pantalla de inicio sí; métricas en vivo en prototipo, diferidas |

Resumen RF: 24 implementados · 7 parciales · 6 backlog (total 37).

### 4.2. Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de reconocimiento (≤3 s) | ✅ | Cumple en condiciones normales |
| RNF-02 | Tiempo de respuesta web (≤2 s) | ✅ |  |
| RNF-03 | Generación de reportes (≤10 s) | ✅ |  |
| RNF-04 | Escalabilidad de usuarios | ✅ | Arquitectura preparada (200-400/inst.) |
| RNF-05 | Multi-tenancy | ✅ | Discriminador institucion_id |
| RNF-06 | Cifrado de contraseñas | ✅ | BCrypt |
| RNF-07 | Protección de datos biométricos | ✅ | AES (Spring Security Crypto) |
| RNF-08 | No almacenamiento de imágenes | ✅ | Solo embeddings |
| RNF-09 | Sesiones seguras | ✅ | CSRF + expiración de sesión |
| RNF-10 | Aislamiento de datos | ✅ | Triple defensa |
| RNF-11 | Ley N° 25.326 | ✅ | Consentimiento + cifrado + sin fotos |
| RNF-12 | Resolución AAIP 255/2022 | ✅ | Datos biométricos tratados como sensibles |
| RNF-13 | Consentimiento informado | ✅ | Versionado y auditable |
| RNF-14 | Derechos ARCO | 🟡 | Acceso/rectificación (editar docente) y oposición (revocar consentimiento) cubiertos; flujo ARCO formal diferido |
| RNF-15 | Backend en Spring Boot | ✅ | Java 21 + Spring Boot 3.5 |
| RNF-16 | Reconocimiento facial en Java | ✅ | JavaCV/OpenCV |
| RNF-17 | Aplicación web | ✅ | Thymeleaf server-side |
| RNF-18 | Open source | ✅ | Todo el stack |
| RNF-19 | Base de datos relacional | ✅ | MariaDB |
| RNF-20 | Compatibilidad de cámara | ✅ | getUserMedia / cámara USB |
| RNF-21 | Diseño minimalista | ✅ |  |
| RNF-22 | Modo oscuro y claro | 🔜 | Solo modo oscuro entregado |
| RNF-23 | Optimización para escritorio | ✅ |  |
| RNF-24 | Retroalimentación clara | ✅ | Toasts + mensajes |
| RNF-25 | Desarrollo incremental | ✅ | 6 sprints con tags de cierre |
| RNF-26 | Código documentado | ✅ | ADRs, Javadoc, manuales |
| RNF-27 | Despliegue local | ✅ | XAMPP/MariaDB local |

Resumen RNF: 25 implementados · 1 parcial · 1 backlog (total 27).

### 4.3. Resumen global

|  | Implementado ✅ | Parcial 🟡 | Backlog 🔜 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | 24 | 7 | 6 | 37 |
| No funcionales | 25 | 1 | 1 | 27 |
| Total | 49 | 8 | 7 | 64 |

Cobertura del hito 1: 49 de 64 requerimientos completamente

implementados (≈77%), 8 parcialmente cubiertos (≈12%) y 7 en backlog

planificado (≈11%).

## 5. Supuestos y Restricciones

### 5.1. Supuestos

Cada institución cuenta con una cámara web USB estándar en sala de

profesores o secretaría.

Los docentes prestan su consentimiento por escrito antes del registro

facial.

La iluminación del punto de captura es razonable para el reconocimiento.

### 5.2. Restricciones técnicas (definidas por la cátedra/cliente)

Backend obligatorio en Java + Spring Boot (RNF-15).

Reconocimiento facial en Java, open source (RNF-16, RNF-18).

Base de datos relacional con multi-tenancy (RNF-19).

Despliegue local en la primera etapa (RNF-27).

Interfaz web optimizada para escritorio (RNF-17, RNF-23).

## 6. Entregables de la Primera Entrega

Aplicación web funcional (código fuente en repositorio Git).

Base de datos con esquema versionado (migraciones Flyway V001-V006).

Documentación técnica: ADRs, diagramas UML, manual de administrador y

manual técnico, CHANGELOG.

Documentación de análisis (este TP): requerimientos, alcance, DFD, DER,

casos de uso, presentación del prototipo.

Prototipo de interfaz (mockups exportables a Figma).

Video demostrativo del flujo principal.

## 7. Criterios de Aceptación

El sistema permite registrar asistencia automática de un docente

identificado por reconocimiento facial, clasificando correctamente

PRESENTE/TARDE.

El aislamiento multi-tenant impide el acceso cruzado entre instituciones

(verificado).

Los datos biométricos se almacenan cifrados y nunca como imágenes.

El consentimiento biométrico se registra y puede revocarse.

La carga manual y la justificación de ausencias funcionan como respaldo.

Los reportes se generan y exportan a CSV.

El build compila y la suite de tests pasa en su totalidad.